|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Wk** | **Datum** | **Activiteit Dario** | **Activiteit Dante** |
| 1 | 35 | 29-8 t/m 2-9 | **Definitiefase**  Start van het project | **Definitiefase** |
| 2 | 36 | 5-9 t/m 9-9 | **Projectvoorstel en planning gemaakt** | **Projectvoorstel en planning gemaakt** |
| 3 | 37 | 12-9 t/m 16-9 | **Onderzoek gedaan naar onderwerp** | **Onderzoek gedaan naar onderwerp** |
| 4 | 38 | 19-9 t/m 23-9 | **Website gedesigned (schetsen en de main layout bepaald)** | **Onderzoek gedaan naar onderwerp en belangrijke informatie genoteerd (mèt bron!)** |
| 5 | 39 | 26-9 t/m 30-9 | **Website gedesigned (schetsen en de main layout bepaald)** | **Onderzoek gedaan naar onderwerp en belangrijke informatie genoteerd (mèt bron!)** |
| 6 | 40 | 3-10 t/m 7-10 | **Begin gemaakt aan deel van de infrastructuur** | **Begin gemaakt aan een ander deel van de infrastructuur** |
| 7 | 41 | 10-10 t/m 14-10 | Ardennenreis |  |
|  | 42 | 17-10 t/m 21-10 | **Herfstvakantie** |  |
| 8 | 43 | 24-10 t/m 28-10 | **4/10 van de website af voor tussenproduct 1** |  |
| 9 | 44 | 31-10 t/m 4-11 | **Tussenproduct 1 + Logboek 1 vr 11 okt**  **HTML Homepage gemaakt** | **Tekst homepage geschreven** |
| 10 | 45 | 7-11 t/m 11-11 | **CSS voor Homepage opgesteld** | **Tekst homepage en deel css** |
| 11 | 46 | 14-11 t/m 18-11 | **-** | **-** |
| 12 | 47 | 21-11 t/m 25-11 | **Toetsweek** |  |
| 13 | 48 | 28-11 t/m 2-12 | **Toetsweek** |  |
| 14 | 49 | 5-12 t/m 9-12 | Hardware.html gemaakt | Placeholder images gemaakt |
| 15 | 50 | 12-12 t/m 16-12 | **Software.html gemaakt**  **Tussenproduct 2 +  Logboek 2 vr 16 dec** | **Placeholder images ingevoegd** |
| 16 | 51 | 19-12 t/m 23-12 | - | - |
|  | 52 | 26-12 t/m 30-12 | **Kerstvakantie** |  |
|  | 1 | 2-1 t/m 6-1 | **Kerstvakantie** |  |
| 17 | 2 | 9-1 t/m 13-1 | **Nadelen en Risicos gemaakt** | **Tekst software geschreven** |
| 18 | 3 | 16-1 t/m 20-1 | Finishing touches alle paginas | Tekst Hardware geschreven |
| 19 | 4 | 23-1 t/m 27-1 | **Tussenproduct 3 + Logboek 3 vr 27 jan**  **Testfase** |  |
| 20 | 5 | 30-1 t/m 3-2 | **Parallax toegevoegd** | **Nadelen en Risicos geschreven** |
| 21 | 6 | 6-2 t/m 10-2 | **Plaatjes ontworpen en gemaakt** | **Contactformulier** |
| 22 | 7 | 13-2 t/m 17-2 | **Bètaversie**  **Plaatjes gemaakt en geïmplementeerd** | **Contactformulier** |
| 23 | 8 | 20-2 t/m 24-2 | **Contactformulier**  **Oplevering**  Inleveren **Projectverslag** (incl. gebruikershandleiding) en **Eindproduct**, laatste **logboek 4 van** **5 mrt** | **Contactformulier** |